Broj:     261         /2019

Dana: 7.08.2019.godine

Poziv na dostavu ponude

Pozivamo preduzetničke radnje registrovaner za obavljanje građevinskih I instalaterskih radova  da Udruženju za pomoć MNRO „Biser“ dostave ponudu  za radove koji treba da se izvedu na objektu u Srbobranu, Proleterska 4 prema sledećoj specifikaciji:

| red br. | opis posla | jedinica mere | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gletovanje i krečenje unutrašnjih zidova bandažiranjem gipsanih ploča Lepljenje stiropor lajsni lajsni | m2 | 387 80 240 |
| 2. | Postavljanje demit fasade –stiropor 5cm 8cm | m2 | 38,50 168 |
| 3 | Izrada projektno tehničke dokumentacije za uvođenje centralnog grejanja na gas sa ugradnjom mernog seta |  |  |
| 4 | Postavljanje podova- laminata sa materijalom | m2 | 122 |
| 5 | Postavljanje pločica podnih i zidnih sa materijalom | M2 | 70 |
| 6. | Izrada centralnog grejanja sa materijalom i kondenzacionim kotlom i gasnom instalacijom | kom | 1 |
| 7. | Izrada vodovodne i kanalizacione instalacije za dva sanitrana čvora i kuhinju sa sanitarnom opremom i materijalom | kom | 1 |

Zaključenje ugovora o izvođenuu radova u roku od tri dana od donošenja odluke.

Početak radova: dva dana od zaključenja ugovora 2019. godine

Završetak i primopredaja radova: 25.septembar 2019. godine

Avansna uplata 50% od ugovorenog iznosa u roku od 2 dana od dana zaključenja ugovora

Uplata za izvršene radove po privremenim sitacijama.

Konačni obračun: u roku od 5 dana od završetka radova

Ponudu dostaviti lično u zatvorenoj koverti predajom u kancelariji Udruženja u Iđoškoj 2 sa adresom: Udruženje za pomoć MNRO „Biser“ opštine Srbobran, Srbobran, Hajduk Veljka 85, sa naznakom „Ponuda - Ne otvarati“  zaključno sa 9.avgustom 2019. godine do 12,00 časova.